2차 프로젝트 포트폴리오 요약

기업 인프라 구축 및 모의해킹을 통한 취약점 진단

기간: 2025.12.22. ~ 2026.01.13.(10MD)

팀: Blue, Purple, Red (총 22명)

1. 한눈에 보기

| 프로젝트명 | 기업 인프라 구축 및 모의해킹을 통한 취약점 진단 |
| --- | --- |
| 기간 | 2025.12.22. ~ 2026.01.13.(10MD) |
| 팀/규모 | Blue, Purple, Red / 22명 |
| 내 역할(수정) | 예) 서버 구축 총괄 / 네트워크 구축 / 모의해킹 / 관제 등 |
| 산출물 | 인프라 구축(네트워크/서버) + 모의해킹 + 관제/대응 + 시정조치(Re-test) + 자동화 코드 |
| 핵심 키워드 | FHRP(HSRP/VRRP/GLBP), Routing(EIGRP/RIPv2/Redistribute), SPAN/MRTG/Cacti, Nginx Reverse Proxy+Apache, DNS/CMS/DB/Mail/NFS, Security Onion+Snort, ARP Spoofing/SQLi/XSS/Reverse Shell, UFW/Firewalld/ACL |

2. 목표 달성 요약

| 영역 | 항목 | 달성도 | 핵심 포인트 |
| --- | --- | --- | --- |
| 네트워크 | 구축 | 100% | Frame Relay / Routing Protocol / Gateway 이중화 |
| 네트워크 | 관제 | 100% | MRTG + Wireshark 비정상 패킷 확인 |
| 네트워크 | 보안 | 100% | Distribute-list / Prefix-list |
| 네트워크 | 대응 | 100% | Port-security / ACL |
| 서버 | 구축 | 100% | 서비스 분산 + 독립 백업 + Nginx Reverse Proxy + Apache Backend |
| 서버 | 관제 | 100% | Cacti + MRTG + 통합 로그 분석 |
| 서버 | 보안 | 100% | SSH 키 인증 + Web/DB/Mail 보안 설정 |
| 서버 | 대응 | 100% | iptables/UFW 화이트리스트 + NFS 백업 + 로그 분석 |
| 모의해킹 | 구현 | 100% | 다단계(멀티레이어) 공격 시나리오 구현 |
| 모의해킹 | 분석 | 100% | 취약점 식별/분석 및 대응방안 도출 |
| 모의해킹 | 확인 | 60% | 보안 조치 유효성 검증(리테스트) |
| 관제 | 정책 | 100% | 주정통 기준 점검 정책/프로세스 정의 |
| 관제 | 관제 | 80% | Security Onion + Snort + Wireshark |
| 관제 | 대응 | 90% | 네트워크/서버 단위 차단 조치 |
| 관제 | 환류 | 100% | 탐지·대응 결과 문서화 및 내재화 |

3. 목표/기대효과 (요약)

네트워크

• 고가용성·효율성을 고려한 네트워크 아키텍처 구축

• 공격에 대한 트래픽 제어 및 정책 기반 네트워크 운영 등의  보안 대응

• 모니터링/분석 기반 보안 강화 및 침해 대응

서버

• 서비스별 분산구축 및 백업 서버 운용, nginx reverse proxy + apach backend 구성으로 부하 분산

• SNMP를 통한 실시간 모니터링

• ufw, iptables를 활용한 ip 및 port 차단

모의해킹

• 내부자 위협, 개인정보 탈취, 시스템 장악 등 보안 위협 트렌드를 반영한 실전형 다단계 공격 시나리오를 기술적으로 구현

• ARP Spoofing, SQL인젝션, 리버스쉘 등 다양한 공격기법에 대한 심층적인 분석을 수행하고, 취약점 별 대응방안을 제시

관제

• 주요정보통신기반시설(주정통) 점검 및 침투 시나리오를 기반으로 보안 이벤트를 조기 탐지

• 분석-대응-재발방지까지 연결되는 관제 운영 체계를 수립

시정조치

• 적용된 보안 대책에 대해 재검증(Re-test)을 수행하여 방어 기제의 실효성을 입증하고 잔여 위험(Residual Risk)을 제로화

• 최종적으로 서비스의 무결성과 가용성이 보장되는 안전한 운영 환경을 확립

프로젝트 기대효과

• 네트워크와 서버의 이중화 및 분산 구축을 통해 서비스의 고가용성과 안정성을 확보하고, 화이트리스트 기반 접근 통제와 실시간 모니터링으로 보안 신뢰성을 강화

• 실제 공격 시나리오를 반영한 모의해킹을 통해 위협 흐름을 가시화하여, 형식적인 점검을 넘어 실질적인 취약점과 대응 미흡 구간을 식별

• 최종적으로 시뮬레이션을 통해 검증된 탐지 룰과 보안 정책을 적용함으로써, 침해사고 시 신속하고 정확한 조치가 가능한 실효성 있는 대응 체계를 마련

4. 사용 기술 스택 (핵심만)

| 영역 | 기술/도구 |
| --- | --- |
| 네트워크 | FHRP(HSRP/VRRP/GLBP), Routing(RIPv2/EIGRP/Redistribute), Frame Relay, ACL/Prefix-list/Distribute-list/Port-security, SPAN, MRTG, SSH 원격제어, GNS3-VMware/이더넷 연동 |
| 서버 | Nginx Reverse Proxy + Apache, DNS(버추얼호스팅), WordPress/Joomla, Pydio/OwnCloud, MariaDB+phpMyAdmin, NFS, SNMP/MRTG/Cacti, Mail(Postfix+Dovecot+Roundcube), SSH 키인증, iptables/UFW/Firewalld |
| 모의해킹 | 정보수집(dig/dnsenum/whatweb), 취약점 분석(Burp Suite: SQLi/XSS/CSRF/SSRF 등), 공격 자동화(Hydra/requests), MITM(Ettercap), 제어(Netcat), 스캔/분석(Nmap/Wireshark/Scapy) |
| 관제/탐지 | Security Onion, Snort(IDS), Sguil(이벤트 분석), Wireshark(패킷 분석) |

5. 아키텍처 요약(도식)

[Internet] ¦ [경계 라우터/방화벽] (ACL / Prefix-list / Distribute-list) ¦ [코어망] (FHRP: HSRP/VRRP/GLBP, Routing: EIGRP/RIPv2, Frame Relay) ¦\\ ¦ \\-- DMZ/Web: Nginx Reverse Proxy -> Apache Backend -> MariaDB ¦ ¦---- 내부 서비스: DNS / Mail(Postfix+Dovecot+Roundcube) / CMS(WP/Joomla) ¦ WebHard(Pydio/OwnCloud) / NFS 백업 ¦ ¦---- 모니터링/관제: MRTG/Cacti + Security Onion(Snort,Sguil) + Wireshark

6. 보안(모의해킹 → 관제 → 시정조치 → 재검증) 요약

| 구분 | 적용 조치 | 리테스트 |
| --- | --- | --- |
| 시나리오 1 | UFW 화이트리스트: 22(SSH) / 80(웹) 접근 제한, Firewalld 화이트리스트: 53(DNS) 접근 제한 | 차단 확인 |
| 시나리오 2 | ACL로 공격자 네트워크 대역 차단(AXFR/dnsenum 접근 불가) | 차단 확인 |
| 시나리오 3 | ACL로 공격자 PC IP 차단(Proxy 경유 요청 차단) | 차단 확인 |
| 탐지 개선 | Snort 룰셋 보완: netcat reverse shell을 /bin/sh 패턴으로 탐지하도록 개선 | 탐지 강화 |
| 탐지 튜닝 | Nmap 스캔 탐지 임계값(패킷 빈도) 환경에 맞게 조정 | 탐지 개선 |

7. 자동화 코드 요약

| 영역 | 주요 기능 |
| --- | --- |
| 네트워크 | 주기적 ping 점검, 연결 불가 시 에러 로그 기록, 네트워크 로그 아카이빙(백업), SSH 접속 후 설정/정보 조회(show configs) |
| 서버 | 사용자 입력 기반 서비스 설치 자동화(FTP/MariaDB/DNS+VHost 등), 조건에 따른 취소 처리 로직 포함 |
| 모의해킹 | 공격 툴/옵션 선택 기반 공격 자동화(Brute Force, Ping 공격 등) |
| 관제(주정통) | C&C PUR 서버의 Jupyter + Paramiko 기반으로 서버/네트워크 장비 점검 자동화 |

8. 이슈 & 해결(발췌)

| 분야 | 이슈 | 원인 | 해결 |
| --- | --- | --- | --- |
| 네트워크 | EIGRP에 Static 재분배 후 경로 미등록/통신 단절 | 재분배 시 metric 미정의 → 도달 불가로 판단 | Bandwidth/Delay/Reliability/Load/MTU metric 명시 |
| 네트워크 | FHRP 설정 후 status up / protocol down 발생 | GNS3 가상 스위치 특성/설정 반영 지연 | 포트 shutdown/no shutdown, L3 스위치 EIGRP network 등록 |
| 서버 | DB 연동 웹사이트 Gateway Time-out | 서버 배치/네트워크 속도 고려 부족 | 구성 재배치 + MariaDB timeout(connect/net_read/net_write) 300s 조정 |
| 관제 | netcat reverse shell Snort 룰 미탐지 | 특정 명령어만 탐지(범위 협소) | "/bin/sh" 기반 패턴으로 룰 보완 |
| 관제 | Nmap 스캔 탐지 조건으로 미탐지 | 실환경 지연으로 패킷 빈도 변화 | 패킷 빈도 기준 재조정(임계값 완화) |

부록. 참여자별 역할

| NO | 성명 | 역할 및 책임 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 이명재 | 총괄 및 품질 보증활동 |
| 2 | 장혜원 | 네트워크 구축 총괄 및 품질보증활동 |
| 3 | 정성현 | 네트워크 환경 구축, 자동화 코드 |
| 4 | 이하은 | 네트워크 세부 구성 및 구축, 자동화 코드 |
| 5 | 이현지 | 네트워크 세부구성 및 구축, 자동화 코드 총괄 |
| 6 | 김혜민 | 서버 구축 총괄 |
| 7 | 유기원 | 서버 기획, 구축, 품질보증활동 외 |
| 8 | 김은성 | 서버구축 (smtp(mail), dns, cms(jl, wp)) |
| 9 | 유희영 | 서버구축 (snmp, bak) , 자동화코드 |
| 10 | 박희진 | 서버구축 (whd서버(pydio, owncloud, apache), web(nginx), client) |
| 11 | 장지웅 | 모의해킹 수행 총괄 |
| 12 | 박소윤 | 모의해킹 자동화 코드 취합 외 |
| 13 | 임지형 | 모의해킹 시나리오 기획 외 |
| 14 | 황한얼 | 모의해킹 시나리오 구현 및 테스트 |
| 15 | 한준희 | 모의해킹 수행 환경 정의 및 테스트 |
| 16 | 정영우 | 모의해킹 기술정의 및 취약점 분석 |
| 17 | 박혜림 | 보안 취약점 분석 및 품질보증활동 |
| 18 | 김윤영 | 보안관제 총괄 및 자동화 코드 총괄 |
| 19 | 김지원 | 로그 분석 및 관제 정책 수립 |
| 20 | 박신우 | 네트워크 패킷분석 및 대응 정책 수립 |
| 21 | 이원재 | 취약점 분석, 환경설정 및 품질보증활동 |
| 22 | 이은비 | 네트워크 관제 정책 수립 1.3. 사용 기술 |